Plan de projet agile

GameConnect - BTS SIO SLAM

# Methode

Le projet peut etre presente avec une methode agile simplifiee de type Scrum/Kanban. Les taches sont suivies dans Trello et decoupees en user stories.

# Roles

| Role | Responsabilite |
| --- | --- |
| Product owner | Priorise les besoins et valide les fonctionnalites. |
| Developpeur backend | API FastAPI, securite, base de donnees. |
| Developpeur frontend | Interfaces React, services Axios, tests UI. |
| Testeur | Scenarios de tests et validation fonctionnelle. |
| DevOps | Docker, variables d'environnement et deploiement. |

# Backlog par lots

| Lot | Contenu | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Authentification, compte utilisateur, JWT. | Haute |
| Lot 2 | Profil joueur et catalogue de jeux. | Haute |
| Lot 3 | Matching et acceptation/refus. | Haute |
| Lot 4 | Messagerie et notifications. | Moyenne |
| Lot 5 | Statistiques, recherche et activite. | Moyenne |
| Lot 6 | Docker, tests et documentation. | Haute |

# Definition of Done

Le code est integre au projet.

Les donnees sont sauvegardees correctement.

Les erreurs principales sont gerees.

La fonctionnalite est testee.

La documentation est mise a jour si necessaire.